МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по образовательной деятельности _______________ В.Г. Шубаева «____» ______________20____г. |
| --- | --- |

Стандарты управления проектами

Рабочая программа дисциплины

| Направление подготовки/ Специальность | 27.03.02 Управление качеством |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы/ Специализация | Управление качеством в бизнес-системах |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Форма обучения | очная |
| Год набора | 2026 |

Составитель(и):

к.э.н, Рыкова Юлия Алексеевна

| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: Экзамен: семестр 7. |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| контактная работа | 64 |  |
| самостоятельная работа | 80 |  |
| практическая подготовка | 0 |  |
| часов на контроль | 36 |  |

Распределение часов дисциплины:

| Семестр: | 7 |
| --- | --- |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 36 |
| Практические занятия | 28 |
| Лабораторные работы |  |
| Итого аудиторных часов | 64 |
| Самостоятельная работа | 80 |
| Часы на контроль | 36 |
| Итого академических часов | 180 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 5 |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7

5.1 Рекомендуемая литература	7

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	8

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)	8

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	10

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	11

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	13

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации	13

1.2 Темы письменных работ	14

1.3 Контрольные точки	14

1.4 Другие объекты оценивания	15

1.5 Самостоятельная работа обучающегося	15

1.6 Шкала оценивания результата	15

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цель: | Формирование системы знаний в области современных научных и практико-ориентированных подходов к управлению проектами, создание базы практических навыков применения стандартов, моделей, в проектной деятельности с учетом особенностей конкретной организации. |
| --- | --- |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В Стандарты управления проектами относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 - Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании | ПК-2.2 - Принимает обоснованные управленческие решения | Знать: основные подходы к управлению проектами, обоснование их применения; подходы к риск-менеджменту, используемые в международных и национальных стандартах управления проектами. нормативную международную, национальную, отраслевую базу методов и стандартов в области проектной деятельности, понятийный аппарат дисциплины в виде единой терминологии, в т.ч. в отношении управления рисками Уметь: разрабатывать бизнес-планы с применением методов риск-менеджмента; проводить стратегический анализ рыночных возможностей. применять современные модели организации проектной деятельности в целях повышения эффективности проектной деятельности организации.. Владеть: методами решения творческих задач в целях выбора оптимальных направлений деятельности организации; практико-ориентированными подходами к организации бизнеса, навыками анализа проектной деятельности на предмет выбора применения стандартизированного подхода в управлении проектами; практическим инструментарием внедрения и использования международных стандартов управления проектами.. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем | Содержание дисциплины |  | Объем дисциплины (академические часы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  | СРО |
|  |  |  | ЗЛТ |  | ПЗ | ЛР |  |
| Раздел I. Деятельность профессиональных ассоциаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Институт IPMA и СОВНЕТ. | История возникновения института IPMA. Идеология и принципы работы IPMA, состав и представительства в мире. Виды деятельности ассоциации: разработка требований к компетентности специалистов в области управления проектами ICB; разработка и поддержка по всему миру 4-уровневой системы сертификации специалистов в области управления проектами 4-L-C; разработку модели оценки проектов по качеству результатов и системы управления IPMA Project Excellence model; разработку модели оценки зрелости компаний в области управления проектами IPMA-DELTA и системы сертификации организаций; научные исследования и публикации в области управления проектами; проведение ежегодных всемирных конгрессов по управлению проектами, серий семинаров и учебных курсов. СОВНЕТ как представительство IPMA в России. Цели ассоциации СОВНЕТ. |  | 2 |  | 1 |  | 5 |
| Тема 2. Институт PMI. | История возникновения института PMI. Идеология и принципы работы PMI, состав и представительства в мире. Виды деятельности ассоциации: разработка и популяризация стандартов проектного менеджмента (широкая линейка стандартов, основным из которых является PMBOK); сертификация специалистов по управлению проектами; оценка качества и регистрация программ обучения в области управления проектами; проведение ежегодных конгрессов в США, Европе, Азии; научные исследования и публикации в области управления проектами. |  | 2 |  | 1 |  | 5 |
| Тема 3. Международная организация по стандартизации ISO. | Принципы работы всемирной федерации национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Подготовка международных стандартов в области управления проектами. |  | 2 |  | 1 |  | 5 |
| Раздел II. Международные стандарты управления проектами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Руководство знаний PMBoK Guide. | Содержание стандарта. Процессная модель PMBoK: группа процессов инициации, группа процессов планирования, группа процессов исполнения, группа процессов мониторинга и управления, группа завершающих процессов. Области знаний стандарта: управление интеграцией проекта; управление содержанием проекта; управление расписанием проекта; управление стоимостью проекта; управление качеством проекта; управление ресурсами проекта; управление коммуникациями проекта; управление рисками проекта; управление закупками проекта; управление заинтересованными сторонами проекта. Адаптация стандарта в соответствии с гибкими подходами в управлении проектами. |  | 8 |  | 4 |  | 11 |
| Тема 5. Требования к компетентности профессионалов в управлении проектами IPMA ICB4. | Четырехуровневая система сертификации IPMA. Анализ представленных в стандарте достижений, знаний которых необходимо для успешного управления современными проектами, программами, портфелями проектов. Требования содержат три области современной проектной деятельности — управление проектами, управление программами и управление портфелями проектов и программ. В ICB4 описываются общие элементы компетентности, необходимые профессионалам, работающим в этих областях. Новая версия схемы «Глаз компетентности», где элементы компетентности были перераспределены в соответствии с требованиями к современному руководителю проектов. |  | 4 |  | 2 |  | 11 |
| Тема 6. ISO 21500:2021, ISO 21502:2020. | Процессный подход в стандартах управления проектами ISO. ISO 21500:2012 содержит предметные группы, включающие процессы, применимые к любому проекту или фазе жизненного цикла проекта: интеграция, заинтересованные стороны, содержание, ресурсы, сроки, стоимость, риски, качество, закупки, коммуникации. В стандарте приводятся цели процессов, описания, а также основные исходные и выходные данные для каждого из процессов. Концептуальные изменения в ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management — Guidance on project management. |  | 4 |  | 2 |  | 11 |
| Раздел III. Национальные стандарты управления проектами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Российские стандарты ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р ИСО 21500-2014, НТК. | Работа подкомитета по разработке стандартов в области управления проектами, созданного при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ). Подкомитет «Менеджмент проектов» входит в состав технического комитета «Стратегический и инновационный менеджмент» и курирует разработку стандартов в области управления проектами на национальном уровне. Обзор действующих национальных стандартов в области управления проектами. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. как основополагающий стандарт, определяющий основные термины, организационную структуру управления проектом, роли в проекте. Обзор и анализ правил применения стандартов, установленных в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами (НТК). НТК как основной нормативный документ Российской национальной сертификационной программы по управлению проектами. Содержание НТК: структурированные основы знаний по управлению проектами, профессиональные требования к знаниям, опыту, навыкам, мастерству, а также личным качествам, предъявляемым к кандидатам на сертификацию. |  | 4 |  | 2 |  | 9 |
| Тема 8. PRINCE2, стандарт управления проектами Великобритании. | PRINCE2 как основной национальный стандарт Великобритании (Projects IN Controlled Environments 2 - проекты в контролируемых средах). История создания PRINCE2. Отрасли применения стандарта. Коммерческие организации, применяющие PRINCE2. 7 принципов, 7 тем и 7 процессов стандарта PRINCE2. Преимущества применения национального стандарта Великобритании. |  | 4 |  | 2 |  | 5 |
| Тема 9. P2M, стандарт управления проектами Японии. | Обзор и история создания стандарта P2M «A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation», разработчик ассоциация проектного менеджмента Японии The Project Management Association of Japan (PMAJ). Анализ основы стандарта – трилеммы Complexity, Value and Resistance: сложность, ценность и сопротивление. Применение метода, использующегося в стандарте P2M при создании инновационного решения – моделирование сценариев. Каждое нововведение начинается с определения его миссии. Для этого используется метод 6W1H (Who, What, When, Why, How, Which and Whom). Особенности применения стандарта в сложных проектах в условиях нестабильной среды. |  | 2 |  | 2 |  | 5 |
| Раздел IV. Отраслевые и корпоративные решения в управлении проектами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Классификация отраслевых и корпоративных решений в управлении проектам.и | Разделение отраслевых и корпоративных решений: разработки международных профессиональных ассоциаций в определенных областях управления проектами; разработки национальных требований в определенных областях управления проектами; разработки и фреймворков коммерческих организаций для внутреннего пользования; применение специализированного отраслевого программного обеспечения, а также фреймворков (framework). Практические примеры каждой группы подходов. |  | 2 |  | 4 |  | 5 |
| Тема 11. Разработка корпоративных стандартов и КСУП. | Корпоративная система управления проектами (CPMS - Corporate Project Management System) как комплекс методических, административных и информационных средств, позволяющих организовать и поддерживать процессы управления проектами в компании. Типология подходов, направленных на стандартизацию, автоматизацию и поддержку проектной деятельности компании. Цели и принципы КСУП. Практические примеры организации деятельности проектных организаций и разработанных КСУП. |  | 2 |  | 7 |  | 8 |
| Контроль: |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего по дисциплине: |  | 36 |  | 28 |  |  | 80 |

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
| --- | --- |
| Балашов, Алексей Игоревич Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой.Электрон. дан.Москва : Юрайт, 2022 383 с(Высшее образование) | https://urait.ru/bcode/468486 |
| Фунтов, Валерий Николаевич. Управление проектами развития предприятий: теоретические и методологические аспекты : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика орг. и упр. предприятиями, отраслями, комплексами: пром-сть / Фунтов Валерий Николаевич ; [С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов]. Электрон. текстовые дан.(344КБ). СПб., 2010 : [Изд-во СПбГУЭФ]. | https://opac.unecon.ru/elibrary/elib/346956279.pdf |
| Горбашко, Елена Анатольевна. Проектный менеджмент : учебное пособие / Е.А.Горбашко, Е.Г.Калязина, А.Н.Цветков ; под ред. Е.А.Горбашко ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. проект. менеджмента и упр. качеством. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2021. | http://opac.unecon.ru/elibrary ... D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_21.pdf |

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip

- ОС Альт образование 10

- LibreOffice Base

- LibreOffice Calc

- LibreOffice Writer

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
| --- | --- |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

| Наименование учебных аудиторий, перечень | Адрес (местоположение) учебных аудиторий |
| --- | --- |
| Ауд. 507 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 182 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., трибуна - 1 шт., тумба м/м - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 в компл.: i5 2400s/4Gb/1Tб/ - 1 шт., Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX610Е - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Экран с электропривод. д150 полотно MW - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |
| Ауд. 518 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., трибуна - 1 шт., тумба м/м - 1 шт., Компьютер Gigabyte H77M-D3H Intel Core i5-3570 3.4GHz/4Gb /500Gb/ VievSonic VA703b - 1 шт., Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX610Е - 1 шт., Акустическая система DC драйвер. 90 Вт .100V цвет белый - 2 шт., Трансляционный усилитель ZA-1240 A - 1 шт., Экран с электропривод. д150 полотно MW - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |
| Ауд. 210 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт., парта 9шт., скамейка 9шт., тумба м/мКомпьютер Intel I5-7400/8/1Tb/ DELL S2218H - 20 шт., , Компьютер i5-7400 3 Gh/8Gb/1Tb/Dell e2318h - 1 шт., Мультимедийный проектор NEC ME401X - 1 шт., Микшер-усилитель JDM mobile 60 - 1 шт., Экран с электроприводом 153х200 см Matte White - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;

- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;

- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

| 1 | История стандартизации: основные этапы и тенденции развития. |
| --- | --- |
| 2 | Роль стандартов в повышении конкурентоспособности страны. |
| 3 | Роль стандартов в повышении конкурентоспособности предприятия. |
| 4 | Документы по стандартизации: понятие, виды, сфера применения. |
| 5 | Принципы стандартизации в РФ и зарубежом. |
| 6 | Международная организация по стандартизации: структура, особенности функционирования, в т.ч. разработки и утверждения документов по стандартизации. |
| 7 | Профессиональные ассоциации и их роль в создании стандартов. Примеры. |
| 8 | Особенности управления в условиях VUCA. |
| 9 | Применение цикла PDCA в управлении проектами |
| 10 | Проект: определение и основные цели. Роль проектного управления в системе менеджмента организации. |
| 11 | Организационное управление проектом, программой, портфелями. |
| 12 | Модели организации проектной деятельности. |
| 13 | Система управления проектами: определение, структура. |
| 14 | Проектный офис: понятие, цели, виды. |
| 15 | Agile-манифест: основные ценности и принципы. Область применения. |
| 16 | Стандарт «Скрам»: основные принципы, понятия, ограничения и роли. |
| 17 | Стандарт «Скрам»: основные требования. |
| 18 | Сертификация специалистов в области управления проектами. |
| 19 | Ассоциация управления проектами СОВНЕТ: история создания, цели функционирования, виды деятельности, основные стандарты. |
| 20 | Project Management Institute (PMI) некоммерческая профессиональная ассоциация: ценности, история создания, цели функционирования, основные направления деятельности. |
| 21 | Библиотека стандартов PMI по управлению проектами. |
| 22 | Международная Ассоциация Управления Проектами (IPMA, International Project Management Association): цели, виды деятельности, история создания. |
| 23 | PMBoK: история создания, основные изменения 7 версии. |
| 24 | PMBoK: сравнительный анализ 6 и 7 версий. |
| 25 | Процессный подход в PMBoK 6: основные группы процессов. |
| 26 | PMBOK 7: принципы, назначение и структура. |
| 27 | PMBoK 7: домены исполнения. |
| 28 | PMBoK 7: методы |
| 29 | PMBoK 7: инструменты |
| 30 | PMBoK 7: артефакты |
| 31 | Функции, связанные с проектами: в соответствии с PMBoK, ICB4 , ISO 21502. |
| 32 | Система поставки ценности: создание, компоненты, поток информации |
| 33 | Модели выбора жизненного цикла проекта |
| 34 | Приоритизация задач в проекте: основные подходы. |
| 35 | Модель Кано в приоритизации задач проекта. |
| 36 | Управление рисками. |
| 37 | Взаимосвязь миссии, стратегии компании с целеполаганием проектов. |
| 38 | Матрица распределения ответственности RACIS |
| 39 | Внутренняя и внешняя среда проекта |
| 40 | Адаптация: цели, этапы процесса. |
| 41 | Взаимосвязь типов организационных структур и характеристик проекта |
| 42 | Модель Stage gate в управлении жизненным циклом проекта |
| 43 | Стандарт IPMA ICB4: цели, сфера применения, структура. |
| 44 | Структура описания элемента компетентности в ICB4 |
| 45 | Библиотека стандартов IPMA. |
| 46 | Концепция совершенства при управлении проектами и программами |
| 47 | Основные отличия ICB 4 и ICB 3 |
| 48 | Устойчивое развитие: основные составляющие и цели. |
| 49 | Требования и рекомендации стандартов ИСО серии 9000 в управлении проектами. |
| 50 | Характеристики теории бизнеса по Друкеру. |
| 51 | Методика SIPOC |
| 52 | Этапы разработки в процессе планирования товара. Используемые инструменты. |
| 53 | Стандарты ISO в области управления проектами, программами и портфелями. |
| 54 | ISO 21500:2021 Управление проектами, программами и портфелями – Контекст и концепции |
| 55 | Основные термины стандартов ISO в области управления проектами. |
| 56 | Основные особенности ISO 21502 |
| 57 | Этапы создания ценности в соответствии с ISO 21502 |
| 58 | Жизненный цикл проекта в соответствии с ISO 21502 |
| 59 | Ролевая модель управления проектом в соответствии с ISO 21502 |
| 60 | Интегрированные практики управления проектом в соответствии с ISO 21502 |
| 61 | Простые инструменты контроля качества: контрольные листки, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето. |
| 62 | ГОСТ Р 52807-2007 «Руководство по оценке компетентности руководителей проектов». |
| 63 | 13. Project Management Association of Japan (PMAJ). |
| 64 | Развертывание функции качества. |
| 65 | P2M: дерево знаний. |
| 66 | Особенности японского стандарта по управлению проектами и программами P2M . |
| 67 | Правила построения сетевой диаграммы |
| 68 | Корпоративные стандарты управления проектами. |
| 69 | Принципы PRINCE 2. |
| 70 | Особенности управления проектами в соответствии с PRINCE2. |

1.2 Темы письменных работ

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.3 Контрольные точки

| Номер контрольной точки | Тип контрольной точки | Способ проведения | Номера тем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-аналитическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 1-3 |
| 2 | Проектно-аналитическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 4,5 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-11 |

1.4 Другие объекты оценивания

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

| Наименования самостоятельной работы | Номера тем |
| --- | --- |
| Выполнение домашних заданий | 4,7,8-10 |
| Выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. заданий | 13 |
| Работа с аналитическими базами данных, нормативными документами, справочной литературой | 1-6,8 |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 4-8 |
| Подготовка к экзамену | 1-11 |

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

Шкала оценивания результата

| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| --- | --- |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |