МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по образовательной деятельности _______________ В.Г. Шубаева «____» ______________20____г. |
| --- | --- |

Реинжиниринг производственных проектов

Рабочая программа дисциплины

| Направление подготовки/ Специальность | 38.03.02 Менеджмент |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы/ Специализация | Управление проектами |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Форма обучения | очная |
| Год набора | 2026 |

Составитель(и):

к.т.н, Головцов Дмитрий Львович

| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: Зачет: семестр 8. |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| контактная работа | 48 |  |
| самостоятельная работа | 60 |  |
| практическая подготовка | 0 |  |
| часов на контроль |  |  |

Распределение часов дисциплины:

| Семестр: | 8 |
| --- | --- |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 28 |
| Практические занятия | 20 |
| Лабораторные работы |  |
| Итого аудиторных часов | 48 |
| Самостоятельная работа | 60 |
| Часы на контроль |  |
| Итого академических часов | 108 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 3 |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	3

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5

5.1 Рекомендуемая литература	5

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	6

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)	6

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	8

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	9

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	11

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации	11

1.2 Темы письменных работ	11

1.3 Контрольные точки	11

1.4 Другие объекты оценивания	11

1.5 Самостоятельная работа обучающегося	11

1.6 Шкала оценивания результата	11

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цель: | Подготовка бакалавров к использованию количественных и качественных методов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; идентифицированию, формулированию и решению производственных задач; проектированию и сопровождению бизнес-процессов в разных сферах менеджмента; использованию современного инструментария для диагностики деятельности и разработки стратегии развития предприятия и организации; ознакомление с проблематикой и областями использования реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий. |
| --- | --- |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ Реинжиниринг производственных проектов относится к элективным дисциплинам Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 - Способен проводить информационно-аналитическую подготовку проектной деятельности | ПК-1.2 - Планирует проектную деятельность с учетом государственного регулирования | Знать: методы планирования проектной деятельности с учетом государственного регулирования. Уметь: обосновывать количественные и качественные требования к информационно-аналитическим ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования.. Владеть: навыками планирования, анализа и оценки рисков проектной деятельности.. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем | Содержание дисциплины |  | Объем дисциплины (академические часы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  | СРО |
|  |  |  | ЗЛТ |  | ПЗ | ЛР |  |
| Тема 1. Задачи распределения ограниченных ресурсов по планируемым работам проекта в рамках реинжиниринга | Задачи распределения ограниченных ресурсов по планируемым работам проекта. Задачи линейного программирования (ЗЛП). Графический метод решения задач линейного программирования. Анализ чувствительности оптимального решения. Понятие двойственности в задачах линейного программирования. Формирование двойственной задачи из прямой. Связь между решениями прямой и двойственной задач. Экономическая интерпретация двойственности. |  | 4 |  | 2 |  | 8 |
| Тема 2. Тема 2 Методы координации поставок ресурсов различным объектам проекта в соответствии с требованиями планирования. | Распределительные задачи, задачи транспортного типа. Транспортные задачи по критерию стоимости, расстояния, минимума общего времени. Общая форма записи модели транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи. Транспортная задача с промежуточными пунктами в сетевой постановке. |  | 4 |  | 2 |  | 10 |
| Тема 3. Проблема выбора при планировании и организации проектной деятельности. | Задача о назначениях. Общая форма записи модели задачи о назначениях. Решение задачи о назначениях венгерским методом. Задачи целочисленного линейного программирования. Решение задачи целочисленного линейного программирования методом ветвей и границ. |  | 4 |  | 2 |  | 10 |
| Тема 4. Модели и методы размещения инфраструктуры производственных проектов в процессе реинжиниринга. | Модель задачи р-медианы, модель задачи р-медианы с учётом стоимости размещения. Модели повышения качества обслуживания потребителей. |  | 2 |  | 2 |  | 10 |
| Тема 5. Методы проектирования систем управления запасами. | Модели EOQ с учётом дефицита, с учётом скидок, многопродуктовые модели с ограниченной вместимостью склада. Проблема выбора между закупками у внешнего поставщика и организацией собственного производства. |  | 4 |  | 2 |  | 12 |
| Тема 6. Методы управления проектами при многих критериях в условиях определённости. | Задачи многокритериального математического программирования. Понятие достижимого множества в пространстве критериев. Понятие доминирования и эффективности. Методы решения задач векторной (многокритериальной) оптимизации. Понятие целевого программирования (ЦП), утопические множества. Методы решения задач целевого программирования. |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| Тема 7. Методы сетевого планирования при реинжиниринге проектов. | Построение сети проекта. Разбиение связного графа без контуров на слои. Расчет временных параметров событий и работ проекта. Определение критического пути проекта. Анализ временных параметров сетевой модели с помощью графика привязки. Метод анализа и оценки сети проекта методом PERT. Контроль проекта в процессе его выполнения. Обобщение метода PERT на анализ проектов девелоперских компаний, стохастические модели, решающие события. |  | 2 |  | 4 |  | 4 |
| Тема 8. . Методы оптимизации стоимости и ресурсов в сетевых моделях проектов. | Оптимальное по времени распределение ограниченных ресурсов. Формализация задачи поиска критического пути как задачи линейного программирования. Задача вычисления кратчайшего пути. Формулировка двойственной задачи к задаче поиска критического пути. Задача о максимальном потоке. Оптимизация плана реализации проекта при линейной зависимости стоимости от времени. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Контроль: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по дисциплине: |  | 28 |  | 20 |  |  | 60 |

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
| --- | --- |
| Силич В.А. Реинжиниринг бизнес-процессов / В.А. Силич. - Томск : ТУСУР, 2007. - 200 с. - ISBN 5-86889-330-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/27944/reading (дата обращения: 09.10.2024). - Текст: электронный. | https://ibooks.ru/products/27944 |
| 2.Джесутасан Р. Реинжиниринг бизнеса: Как грамотно внедрить автоматизацию и искусственный интеллект / Пер. с англ. / Р. Джесутасан, Д. Будро. - Москва : Альпина, 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-9614-2634-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/376024/reading (дата обращения: 09.10.2024). - Текст: электронный. | https://ibooks.ru/products/376024 |
| Чусавитина Г.Н. Математические методы управления проектами: учебное пособие. — 3-е изд., стер. / Г.Н. Чусавитина, В.Н. Макашова, И.К. Скокова. - Москва : Флинта, 2023. - 130 с. - ISBN 978-5-9765-3794-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/358746/reading (дата обращения: 09.10.2024). - Текст: электронный. | https://ibooks.ru/products/358746 |
| Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; перевод А. Кириченко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2019 — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // | http://www.iprbookshop.ru/82359.html |
| Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; перевод А. Кириченко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2019 — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. | http://www.iprbookshop.ru/82359.html |

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip

- ОС Альт образование 10

- LibreOffice Base

- LibreOffice Calc

- LibreOffice Writer

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
| --- | --- |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

| Наименование учебных аудиторий, перечень | Адрес (местоположение) учебных аудиторий |
| --- | --- |
| Ауд. 412 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 20 посадочных места, рабочее место преподавателя, трибуна - 1 шт., доска меловая - 1 шт., тумба м/м - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 в компл.: i5 2400s/4Gb/1Tб - 1 шт., Проектор NEC LT380 - 1 шт., Система акуст,JCO-140 - 2 шт., Экран Compact Electrol 136х180 см (83") Matte White S с электроприводом 4.3 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |
| Ауд. 507 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 182 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., трибуна - 1 шт., тумба м/м - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 в компл.: i5 2400s/4Gb/1Tб/ - 1 шт., Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX610Е - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Экран с электропривод. д150 полотно MW - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |
| Ауд. 208 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт., парта 10шт., скамейка 10шт., тумба м/мКомпьютер I3-8100/ 8Гб/500Гб/ Philips224E5QSB - 20 шт., Компьютер i5-7400 3 Gh/8Gb/1Tb/Dell e2318h - 1 шт., Мультимедийный проектор 1 NEC ME401X - 1 шт., Экран с электроприводом 153х200 см Matte White - 1 шт., Коммутатор HP ProCurve Switch 2610-24 (24 ports 10/100+2 10/100/1000) - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |
| Ауд. 210 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт., парта 9шт., скамейка 9шт., тумба м/мКомпьютер Intel I5-7400/8/1Tb/ DELL S2218H - 20 шт., , Компьютер i5-7400 3 Gh/8Gb/1Tb/Dell e2318h - 1 шт., Мультимедийный проектор NEC ME401X - 1 шт., Микшер-усилитель JDM mobile 60 - 1 шт., Экран с электроприводом 153х200 см Matte White - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191002, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 9/27, лит. А |

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;

- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;

- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.2 Темы письменных работ

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.3 Контрольные точки

| Номер контрольной точки | Тип контрольной точки | Способ проведения | Номера тем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-аналитическая работа | письменно | 1-8 |
| 2 | Контрольная работа | письменно | 1-8 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-8 |

1.4 Другие объекты оценивания

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

| Наименования самостоятельной работы | Номера тем |
| --- | --- |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 1-8 |
| Выполнение домашних заданий | 1-8 |

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| <55 | Незачет |
| >=55 | Зачет |

Шкала оценивания результата

| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| --- | --- |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |