МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по образовательной деятельности _______________ В.Г. Шубаева «____» ______________20____г. |
| --- | --- |

Прикладные модели исследования операций

Рабочая программа дисциплины

| Направление подготовки/ Специальность | 01.04.02 Прикладная математика и информатика |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы/ Специализация | Математическое и компьютерное моделирование в экономике и управлении |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | очная |
| Год набора | 2026 |

Составитель(и):

д.э.н, Чернов Виктор Петрович

| Часов по учебному плану | 252 | Виды контроля в семестрах: Экзамен: семестр 2. Курсовая работа: семестр 2. |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| контактная работа | 42 |  |
| самостоятельная работа | 174 |  |
| практическая подготовка | 0 |  |
| часов на контроль | 36 |  |

Распределение часов дисциплины:

| Семестр: | 2 |
| --- | --- |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 18 |
| Практические занятия | 24 |
| Лабораторные работы |  |
| Итого аудиторных часов | 42 |
| Самостоятельная работа | 174 |
| Часы на контроль | 36 |
| Итого академических часов | 252 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 7 |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5

5.1 Рекомендуемая литература	5

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	6

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)	6

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	7

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	8

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	10

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации	10

1.2 Темы письменных работ	10

1.3 Контрольные точки	11

1.4 Другие объекты оценивания	11

1.5 Самостоятельная работа обучающегося	11

1.6 Шкала оценивания результата	11

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цель: | Развитие системного мышления на основе анализа подходов к исследованию и моделированию операций и принятию управленческих решений, включая овладение прикладными методами моделирования типовых задач управления операциями, ознакомление со свойствами прикладных моделей и методов оптимизации, используемых в анализе экономических и управленческих задач. |
| --- | --- |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О Прикладные модели исследования операций относится к обязательной части Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 - Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач | ОПК-2.1 - Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач. | Знать: современные математические модели и методы, используемые в практике решения прикладных задач экономики и управления Уметь: выбирать модели и методы, адекватные решаемым задачам, модифицировать их применительно к особенностям решаемых задач в области экономики и управления. Владеть: методами, приемами и особенностями применения моделей с учетом специфики решаемых задач в области экономики и управления. |
| ПК-3 - Способен выполнять анализ существующих и разрабатывать новые математические модели для решения задач в области экономики и управления с использованием современных оптимизационных подходов и инструментальных средств | ПК-3.2 - Владеет современными методами анализа математических моделей и разрабатывает новые оптимизационные подходы для решения задач в области экономики и управления | Знать: современные оптимизационные подходы и инструментальные средства, используемые в практике решения прикладных экономических и управленческих задач Уметь: применять современные методы анализа моделей, возможностей их применения для определенного области прикладных задач экономики и управления, модифицировать существующие и разрабатывать новые оптимизационные подходы к их решению. Владеть: инструментами анализа, решения и особенностями применения оптимизационных математических моделей применительно к к прикладным задачам экономики и управления. |
| ПК-4 - Способен предложить варианты управленческих и проектных решений, выполнить их анализ и оптимизацию с учетом критериев эффективности, рисков и возможных последствий | ПК-4.1 - Предлагает варианты управленческих и проектных решений и проводит их сравнительный анализ | Знать: основные математические модели управленческих и проектных решений, критерии эффективности, оценки риска и анализ возможных последствий их применения Уметь: выбирать варианты управленческих и проектных решений, адекватные поставленным задачам, провести сравнительный анализ возможности и эффективности их применения. Владеть: инструментами анализа и выбора адекватных управленческих и проектных решений, алгоритмами их применения и анализа получаемых результатов. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем | Содержание дисциплины |  | Объем дисциплины (академические часы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  | СРО |
|  |  |  | ЗЛТ |  | ПЗ | ЛР |  |
| Раздел I. Прикладные модели оптимизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Модель оптимизации отпускных цен | Постановка задачи оптимизации отпускных цен на продукцию. Оптимизационная модель. Возможности привлечения кредитных средств. Реализация модели в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задачи. Визуализация результатов. |  | 2 |  | 4 |  | 20 |
| Тема 2. Модель оптимизации портфеля проектов | Прикладные варианты задачи о рюкзаке. Постановка задачи оптимизации портфеля проектов. Однопериодная и многопериодная модель. Варианты с возможностью переноса неиспользованных средств. Варианты с распределением проектов во времени. Варианты со специфическими ограничениями. Реализация модели в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задачи. Визуализация результатов. |  | 4 |  | 4 |  | 30 |
| Раздел II. Инвестиционные и финансовые модели |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Прикладные модели оценки эффективности инвестиционного проекта | Модели оценки эффективности инвестиционного проекта. Вариантный анализ инвестиционного проекта. Оценка риска проекта. Имитационная модель инвестиционного проекта с различными вероятностными распределениями платежей. Реализация модели в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задачи. Визуализация результатов. |  | 4 |  | 4 |  | 24 |
| Тема 4. Задача выбора оборудования | Постановка оптимизационной задачи выбора мощности оборудования. Примеры выбора мощности. Реализация модели выбора мощности в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задачи. Визуализация результатов. |  | 2 |  | 2 |  | 20 |
| Тема 5. Анализ безубыточности | Оценки безубыточности деятельности предприятия в различных шкалах. Построение модели анализа безубыточности в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задачи. Визуализация результатов. |  | 2 |  | 2 |  | 20 |
| Раздел III. Прикладные модели управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Оптимизация сроков и ресурсов проекта | Модель минимизации срока при ограниченных ресурсах. Модель минимизации ресурсов при ограниченных сроках. Смешанная модель. Модель выравнивания загрузки ресурсов. Реализация моделей в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задач. Визуализация результатов. |  | 2 |  | 4 |  | 30 |
| Тема 7. Моделирование риска реализации проекта | Выбор вероятностного распределения сроков выполнения работ. Применение метода Монте-Карло при различных вариантах распределения. Оценка риска и надежности выполнения проекта в заданный срок. Реализация модели в табличном процессоре. Проведение вариантного анализа решения задач. Визуализация результатов. |  | 2 |  | 4 |  | 30 |
| Контроль: |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего по дисциплине: |  | 18 |  | 24 |  |  | 174 |

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
| --- | --- |
| Чернов, Виктор Петрович. Модели операционного и производственного менеджмента : учебное пособие / В.П.Чернов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т, Высшая экономическая школа. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2017. | http://opac.unecon.ru/elibrary ... BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf |
| Чернов, Виктор Петрович. Математические модели и методы в экономике и менеджменте : учеб. пособие / В.П.Чернов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. экон. кибернетики и экон.-мат. методов. Электрон. текстовые дан. (1584КБ). СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. | http://opac.unecon.ru/elibrary/elib/338912468.pdf |
| Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд, — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 398 с | https://znanium.com/read?id=358152 |

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip

- ОС Альт образование 10

- Adobe Reader

- LibreOffice Base

- LibreOffice Calc

- LibreOffice Writer

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
| --- | --- |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

| Наименование учебных аудиторий, перечень | Адрес (местоположение) учебных аудиторий |
| --- | --- |
| Ауд. 2045 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 78 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая (3-х секционная) - 1 шт., кафедра - 1 шт., стульев - 2 шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2022 Лаборатория "Лабораторный комплекс" Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 19 посадочных мест (19 компьютерных стола, 19 черных кресла) рабочее место преподавателя (компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., стол 1шт., стул 1шт., жалюзи 1шт., вешалка стойка 1шт.Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор Samsung 23" - 1 шт., Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 18 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2064 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 90 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая (3-х секционная) - 1 шт., кафедра - 1 шт., стол - 1 шт., стул - 2 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/500/4/Acer V193 19" - 1 шт., Колонки Hi-Fi PRO MASK6T-W (2 шт.) - 1 шт., Микшер-усилитель АА-120 Roxton - 1 шт., Микшер усилитель ТА-1120-1 шт. в комплекте с Behringer XM8500 ULTRAVOICE - 1 шт., Экран с электроприводом ScreenMedia Champion 244х183см (SCM-4304) - 1 шт., Проектор NEC М350 Х с дополн. компл. - 1 шт., Стол преподавателя размер столешницы 1200*750мм - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;

- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;

- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

| 1 | Модель оптимизации отпускных цен. |
| --- | --- |
| 2 | Реализация модели оптимизации отпускных цен средствами Excel. |
| 3 | Анализ безубыточности по 4 характеристикам. |
| 4 | Реализация модели безубыточности по 4 характеристикам средствами Excel. |
| 5 | Анализ безубыточности по 3 характеристикам. |
| 6 | Реализация модели безубыточности по 3 характеристикам средствами Excel. |
| 7 | Эластичность и ее использование в анализе безубыточности. |
| 8 | Оценки эффективности инвестиционного проекта. |
| 9 | Реализация модели инвестиционного проекта средствами Excel. |
| 10 | Вариантный анализ инвестиционного проекта. |
| 11 | Реализация вариантного анализа инвестиционного проекта средствами Excel. |
| 12 | Имитационная модель инвестпроекта с нормальным распределением. |
| 13 | Имитационная модель инвестпроекта с дискретным распределением. |
| 14 | Многопериодная модель оптимизации портфеля инвестиционных проектов. |
| 15 | Модель оптимизации портфеля инвестпроектов с перераспределением бюджетных средств. |
| 16 | Реализация модели портфеля инвестпроектов с перераспределением бюджетных средств на основе Excel. |
| 17 | Модель оптимизации портфеля инвестпроектов с взаимным финансированием. |
| 18 | Реализация модели портфеля инвестпроектов с взаимным финансированием средствами Excel. |
| 19 | Управление проектами. Имитационная модель. |
| 20 | Управление проектами. Оптимизация сроков. |
| 21 | Управление проектами. Оптимизация затрат. |
| 22 | Управление проектами. Совместная оптимизация сроков и затрат. |

1.2 Темы письменных работ

| 1 | Моделирование задачи о коммивояжере |
| --- | --- |
| 2 | Моделирование задачи размещения |
| 3 | Моделирование портфеля ценных бумаг |
| 4 | Моделирование оценки эффективности и риска инвестиционных проектов |
| 5 | Планирование финансовых вложений с возможностью валютной конверсии |
| 6 | Моделирование вариантов ипотеки |
| 7 | Моделирование портфеля проектов |
| 8 | Моделирование размещения депозитов (кредитов) |
| 9 | Моделирование составления расписания |
| 10 | Моделирование задачи о назначениях |
| 11 | Моделирование динамики в задачах управления запасами |
| 12 | Моделирование системы массового обслуживания (СМО) с накопителем, ограниченным по объему |
| 13 | Моделирование СМО с накопителем, ограниченным по времени |
| 14 | Моделирование замкнутой СМО |
| 15 | Моделирование многофазной СМО |
| 16 | Моделирование стохастической сети |
| 17 | Оптимизация сроков в задачах управления проектами |
| 18 | Оптимизация ресурсов в задачах управления проектами |
| 19 | Моделирование рисков в задачах управления проектами |
| 20 | Моделирование оценки бизнеса |
| 21 | Моделирование функционирования объекта на основе аппарата марковских цепей |
| 22 | Игровое моделирование конфликтной ситуации |
| 23 | Моделирование распределения инвестиций между предприятиями |
| 24 | Моделирование задач производственного планирования |
| 25 | Моделирование отпускных цен торгового предприятия |

1.3 Контрольные точки

| Номер контрольной точки | Тип контрольной точки | Способ проведения | Номера тем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетно-графическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 1-3 |
| 2 | Расчетно-графическая работа | с помощью технических средств и информационных систем | 4-7 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-7 |

1.4 Другие объекты оценивания

|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |
| --- | --- |

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

| Наименования самостоятельной работы | Номера тем |
| --- | --- |
| Выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. заданий | 1-7 |
| Подготовка к экзамену | 1-7 |
| Курсовое проектирование | 1-7 |

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

Шкала оценивания результата

| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| --- | --- |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |